- A类

- 玉林市城市管理监督局关于2023年玉林市人大代表民声反映会代表建议第30号的答复

莫媛媛代表：

您提出的《关于加快玉福路口道路施工建设的建议》（第30号）收悉，经认真研究，现答复如下：

- 基本情况及开展的工作

- 由我局负责组织实施的玉林市2020年为民办十大实事工作及市政基础设施补短板项目玉博大道（玉兴大道至南流江段）维修改造工程，总投资3100万，中标价为2530万元，拟改造道路长度为1368.22米，道路红线宽度为26米。项目于2021年4月开工建设后，期间受资金困难、管线迁移、疫情等各种困难的影响，工期严重滞后，市民群众投诉多。

- 为贯彻落实市委、市政府的决策部署和要求，加快玉博大道维修改造工程进度，确保工程加速完成，2023年9月底以来，我局积极主动推进项目建设。一是要求施工方高度重视、倒排工期，制定详细的施工进度计划，并加派人员、机械，争取尽快完成工程项目。二是局领导高度重视，深入一线。整个施工过程中我局主要领导每天到施工现场进行督察，要求施工方要统筹安排，多开工作面，日夜加班，确保项目按计划完成，给市民群众一个安全舒适的出行环境。三是我局从局属单位抽调专业人员，成立玉博大道工程推进专班，并制定了每天的值班表。我局领导亲自带队，每天安排工作人员于早、中、晚对工程项目进行全程督导。从专班成立之日至项目竣工止，值班人员每日必须到场，对施工机械和人员数量、施工质量、安全、进度等进行全方位的督查，发现问题及时和施工单位进行沟通，确保工程顺利推进。经过一个多月的努力，期间克服台风、雨水天气、地下管线复杂等诸多因素影响，项目于10月31日已实现路面通车，11月10日整个工程项目完工。目前玉福路口车辆出行通畅、交通秩序良好，市民满意度提高。

二、下一步工作计划

- （一）我局将继续做好城市道路日常养护维修管理工作，定期对管辖范围的道路进行巡查，及时做好破损路面的维修，确保道路平坦，方便市民群众出行。

- （二）我局将继续做好城区道路设施建设工作，努力营造安全、畅通的交通环境。

十分感谢您对城市管理工作的关心与支持！

玉林市城市管理监督局

2023年10月26日

(承办人：李玑   联系电话：18007755622)

抄送：市政府办公室、市督查绩效办、市人大常委会选举联络工委。