附件1

2021年度预算项目绩效自评表
	  项目名称
	3#学生宿舍楼及室外配套工程
	项目编码
	

	项目实施单位
	玉林市第十五中学（原玉林市新桥高级中学）
	主管部门
	玉林市教育局

	资金总额
	    资金来源：预算拨款
	    金额（万元） 76.672918

	
	合计
	76.672918（万元）

	
	    其中：一般公共预算拨款
	其中：中央
	

	
	76.672918（万元）
	    自治区
	

	
	    政府性基金
	
	

	
	    其他资金
	
	

	项目概况（包
	3#学生宿舍楼工程：新建学生宿舍楼1栋，架空一层，地上六层，占地面积6215.53平方米，配套建设地面、墙面、天面装修、给排水、电气、消防等相关工程。

	项目起始时间
	2021.11.28
	    项目终止时间     2022.10.02

	项目实施进度
	2021.11动工，2022.03完成二楼楼面水泥灌注，5月完成主体建筑。

	年度绩效目标
	2022年5月完成主体建设，10月投入使用。

	  自评得分（满分100分）
	100
	预算执行率% (10分)
	10

	项目绩效目标

衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	实际完

成值
	未完成

的原因
	指标得分

	
	
	  产出数量
	层、间
	一层
	100%
	
	10

	
	产出指标(50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别20分、10

分、10分、10

    分）
	
	
	
	
	
	

	
	
	  产出质量
	框架结构
	地基、一层框架
	100%
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  产出时效
	施工时间
	2021.11动工
	100%
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  产出成本
	依财政拨付
	万元
	76.672918
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效果指标

(30分)
	  经济效益
	
	
	
	
	

	
	
	  社会效益
	改善住宿条件
	90%
	90%
	
	10

	
	
	  生态效益
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  可持续影
	为教育服务
	90%
	90%
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 社会公众或服

 务对象满意度

    (10分)
	
	满意
	90%
	90%
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  
- 2 -

