玉发改许可〔2025〕74号

玉林市发展和改革委员会关于玉林市城区

排水管网混接、错接、漏接整治项目

初步设计的批复

玉林市住房和城乡建设局：

报来《玉林市住房和城乡建设局关于报审玉林市城区排水管网混接、错接、漏接整治项目初步设计的函》（玉住建函〔2025〕116号）及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

一、为深入贯彻落实市委、市政府印发《玉林市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改方案》（办发〔2022〕3号）《玉林市城镇生活污水治理攻坚实施方案（2022-2025年）》（玉政办发〔2022〕20号）等文件要求，进一步补齐玉林城区排水管网建设短板，完善排水系统，减少雨水进入污水干管，畅通雨水排放入江通道，提升城区排水防涝能力，提升玉林城区水环境质量。原则同意经广西鼎策工程顾问有限责任公司组织评审通过的《玉林市城区排水管网混接、错接、漏接整治项目初步设计（修订版）及概算》。

二、项目代码:2310-450900-04-01-789823。

三、项目业主：玉林市住房和城乡建设局。

四、建设地点：玉林市玉州区。

五、建设规模及主要内容：对上岭路（玉博大道至大南路段）、上岭路（二环南路至广西玉柴机器配件制造有限公司新厂区段）、大南路（二环南路至南流江段）、金鞍路（江南大道路至镇忠逸夫小学段）、中山路（万秀路至草本园路段）、城站路（新民路至南流江段）、站前路（万园路至良园路段）、城站路（站北路至中秀路段）、站北路（中秀路至城站路段）、新民路（城站路至金鞍路段）、万良路（城站路至金港路段）、万秀路（新民路至万良路）、万园路（新民路至万良路）、良园路、中药港路、本草园路、会展路、二环东路（万秀路口）、二环南路（金港路至二环东路段）、兴旺路、石牛路（教育东路至人民东路段）、教育东路（秀水路至金榜路段）、阳光路、龟山北路、江湾路、回春路、清新路等道路开展错漏混接改造，错混接改造共294处，新建排水管道7750米，管道清淤5500立方米；现状漏损管道维修、修缮6748米。主要建设内容为土方工程、排污工程、管道清淤工程、道路路面工程等相关附属工程。

- 项目总投资和资金来源：项目概算总投资3454.90万元。其中：工程费用2994.52万元，工程建设其他费用359.75万元，预备费100.63万元。资金来源为申请上级资金及市本级财政资金多渠道筹措解决。

七、项目推进过程中，项目业主应严格按照有关政策申报和使用各类资金，资金未落实前不可进行项目招投标和项目开工建设。

八、请项目业主进一步复核建设内容，避免重复建设，并尽快开展施工图设计等工作，按照厉行节约的原则，进一步优化细化各项方案，严格控制工程投资，项目具备法定建设条件后方可开工建设，所需建设资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设，不得拖欠农民工工资和造成企业欠款。严禁以债务性资金代替财政资金，不得新增政府隐性债务。严格落实质量安全责任，做好设计、建设、运营全过程管理，增强风险意识，完善防洪、防灾、消防、人防、应急等安全措施。其他未详事项严格按照有关法律法规和规章执行。

附件：玉林市城区排水管网混接、错接、漏接整治项目总投资概算表

玉林市发展和改革委员会

2025年8月2日

玉林市发展和改革委员会 2025年8月2日 印发

附件

总投资概算表

项目名称：玉林市城区排水管网混接、错接、漏接整治项目

| 序号 | 工程或费用 | 概算造价(万元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置 | 其它费用 | 合计 |
| 一 | 第一部分 工程费用 | 2994.52 |  |  |  | 2994.52 |
| 二 | 第二部分:工程建设其他费用 |  |  |  | 359.75 | 359.75 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 171.17 | 171.17 |
| 1.1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 55.98 | 55.98 |
| 1.2 | 施工图审查费 |  |  |  | 5.99 | 5.99 |
| 1.3 | 招标代理服务费 |  |  |  | 9.99 | 9.99 |
| 1.4 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 36.84 | 36.84 |
| 1.5 | 工程监理费 |  |  |  | 62.37 | 62.37 |
| 2 | 项目前期工作咨询费 |  |  |  | 15.65 | 15.65 |
| 2.1 | 编制项目建议书 |  |  |  | 5.22 | 5.22 |
| 2.1 | 编制可研报告 |  |  |  | 10.43 | 10.43 |
| 3 | 勘察设计费 |  |  |  | 123.21 | 123.21 |
| 3.1 | 工程勘察费 |  |  |  | 29.95 | 29.95 |
| 3.2 | 工程设计费 |  |  |  | 93.26 | 93.26 |
| 4 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 14.97 | 14.97 |
| 5 | 检验试验费 |  |  |  | 29.95 | 29.95 |
| 6 | 水土保持设施补偿费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 7 | 水土保持方案编制 |  |  |  | 1.80 | 1.80 |
| 三 | 第三部分:预备费 |  |  |  | 100.63 | 100.63 |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 100.63 | 100.63 |
| 四 | 建设项目总投资 |  |  |  |  | 3454.90 |