玉发改许可〔2025〕89号

玉林市发展和改革委员会关于博白县城南产业园基础设施（一期）建设项目（绿珠至旺茂工业园公路）核准的批复

博白县发展和改革局：

报来《博白县发展和改革局关于核准博白县城南产业园基础设施（一期）建设项目（绿珠至旺茂工业园公路）的请示》（博发改报〔2025〕176号）及相关材料收悉。经研究，现将该项目核准批复如下：

一、为了加快博白县城南产业园区的发展，完善城市交通路网，加快城市基础设施建设，提高城市道路功能，改善交通条件和投资环境，依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》《企业投资项目核准和备案管理办法》，原则同意建设博白县城南产业园基础设施（一期）建设项目（绿珠至旺茂工业园公路）。

二、项目代码：2507-450900-04-01-563563。

三、项目建设单位：博白县博工企业管理有限公司。

- 四、项目建设地点：项目位于广西壮族自治区玉林市博白县。

五、项目建设规模及主要内容：本项目建设起于博白城南产业园，沿线主要经过博白镇、亚山镇和三滩镇，北部止于绿珠大道，路线总长约10.438公里,路基标准横断面宽33米，双向6车道，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交叉工程、交通工程以及配套附属工程。项目分阶段实施，一阶段建设路基宽度 12m，长10.438km，双向2车道，建设内容包括道路工程、桥梁工程、交叉工程、交通工程以及配套附属工程；二阶段建设路基宽度21m，长度10.438km，双向4车道，建设内容包括道路工程、交叉工程、交通工程以及配套附属工程。

六、项目总投资和资金来源：本项目总投资56971.74万元，其中工程建设费用29214.60万元，工程建设其他费用21123.35万元，预备费5033.79万元，建设期利息1600.00万元；本项目分阶段建设，（一阶段）投资 29085.46 万元，其中工程建设费用 14509.66万元，工程建设其他费用 11168.03 万元，预备费 2567.77 万元，建设期利息 840.00 万元。（二阶段）投资 27886.28 万元，其中工程建设费用 14704.94万元，工程建设其他费用 9955.32 万元，预备费 2466.03 万元，建设期利息 760.00 万元。项目业主自有资金出资30%，其余资金通过银行贷款解决。

七、工程建设及运行应满足国家环保标准，在技术方案和导线、材料选择等方面要充分考虑节能的因素，采取有效措施节能降耗，采用节能、降耗、节水、环保的先进技术设备和产品，满足国家节能要求。加强施工、运营期间的组织管理，把环境和生态保护、集约和节约用地、节能减排以及各项安全措施等工作落实到位。严格执行主体工程与环保工程同时设计、同时施工、同时投入运行的规定。根据《国家发展改革委关于印发〈不单独进行节能审查的行业目录〉的通知》（发改环资规〔2017〕1975号）文件的规定，本项目不再单独进行节能审查。

八、请项目建设单位严格执行国家及自治区有关招标投标的规定，按照本批复所附《项目招标核准意见表》的要求，依法开展项目招标工作。

九、按照相关法律、行政法规的规定，核准项目的相关依据是《博白县城南产业园基础设施（一期）建设项目用地预审与选址意见书（用字第4509232025XS0024号）》、《博白县人民政府关于同意变更博白县城南产业园基础设施(一期)建设项目建设业主的批复》、《玉林市自然资源局关于同意城南产业园基础设施（一期）建设项目变更项目名称、建设单位和项目代码的批复》等文件。

十、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，出具是否同意变更的书面决定。

十一、请项目建设单位在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

十二、项目建设单位要切实抓好建设安全管理工作，严格执行国家安全生产法律法规及行业规章制度，确保安全生产责任落实到位，杜绝发生安全事故；并严格按照《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）有关规定，自觉接受质量监督检查。

十三、项目业主应切实履行安全生产主体责任，做好施工安全管理和工程质量管控等各项工作，有效防范安全生产和质量事故的发生。

十四、项目予以核准决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请项目建设单位在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，延期最长不超过1年。项目建设过程中应确保资金规范落实到位，不得造成政府隐性债务，其他未详事项严格按照有关法律法规规范执行。

附件：招标事项核准意见表

玉林市发展和改革委员会

2025年10月20日

| 公开属性：主动公开 |  |
| --- | --- |
| 玉林市发展和改革委员会 | 2025年10月20日 印发 |

招标核准意见表

项目名称：博白县城南产业园基础设施(一期)建设项目(绿珠至旺茂工业园公路)项目

| 名称 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | 核准 |
| 工程设计 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 建安 工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 安装 工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 工程监理 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 其他 | 核准 |  |  |  |  |  | 核准 |
| 审批部门核准意见说明： 根据《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）（2018年发布）、《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（2015年修订版）的有关规定及项目业主申请意见核定本工程招标具体方案。 2025年10月20日 |  |  |  |  |  |  |  |