玉林市基础设施补短板“五网”建设三年大会战项目总表

金额单位：万元

	项目类别
	续建项目数
	前期工作项目数
	三年内新开工项目数
	三年内竣工项目数
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]



总投资
	年度投资计划
	截至2022年底
计划建成规模

	
	
	
	
	
	
	合计
	2020年
	2021年
	2022年
	

	合计
	108
	13
	217
	274
	25086354.28
	8157686.8
	2244551.64 
	2748503.24 
	3164631.92 
	　

	一、交通网
	36
	13
	24
	45
	20315230.55
	4802336
	1181130
	1528546
	2092660
	　

	公路
	33
	11
	17 
	42 
	12700597
	3811757
	1053551
	1222546
	1535660
	新建成高速公路约264.5公里，完成高速路面改造工程10公里；一级公路（含改扩建）约160.2公里；二级公路（含改扩建）653公里；基本实现镇镇通二级路。

	铁路
	1
	　
	4 
	0 
	5854900
	880000
	80000
	300000
	500000
	力争完成南宁至玉林城际铁路（玉林段）建设。

	水运
	1
	2
	3 
	2 
	1576733.55
	100579
	37579
	6000
	57000
	建成2个10万吨级散货泊位及3个5千吨级泊位，10万吨级单向航道887.5米。

	航空
	1
	0
	0 
	1 
	183000
	10000
	10000
	0
	0
	

	城市轨道交通
	0
	0
	0 
	0 
	0
	0
	0 
	0 
	0 
	　

	二、能源网
	13
	0
	27
	36
	2443548.08
	1890387.51
	632414.88
	720181.45
	537791.18
	　

	电源
	8
	0
	12
	17
	1985170
	1493561
	491963
	571698
	429900
	续建、新建一批煤电、新能源项目，进一步加强我市电源供给。

	输配电
	1
	0
	12
	12
	355788.19
	328066.47
	114899.56
	118033.08
	95133.83
	实现县城110千伏变电站全覆盖，乡镇35千伏变电站全覆盖，10千伏及以上电压等级供电线路覆盖所有县级及以上工业园，配电自动化、配电通信网络覆盖率指标大幅提升。

	油气管道
	4
	0
	2
	6
	99098.64
	65268.79
	23557.32
	29452.87
	12258.6
	基本完成全市天然气基础设施布局建设，实现“县县通”天然气。

	充电设施
	0
	0
	1
	1
	3491.25
	3491.25
	1995
	997.5
	498.75
	新建525个新能源汽车充电桩，1138个充电插座。

	三、信息网
	11
	0
	38
	39
	684309.09
	374903.78
	129832.73
	124741.38
	120329.67
	　

	5G
	1
	0
	7
	4
	149559.2
	149559.2
	45429.55
	56729.65
	47400
	力争累计建成0.78万个以上5G基站，实现玉林城区深度覆盖，县城和乡镇重点区域全面覆盖；全市5G用户数不少于210万户。

	4G
	0
	0
	4
	2
	23254.7
	23254.7
	8785.2
	7749.5
	6720
	新建0.16万个4G基站，力争农村地区90%以上行政村设3个以上4G基站，推动4G网络覆盖95%以上自然村。

	光纤
	0
	0
	8
	7
	24270
	24270
	9411
	7697
	7162
	千兆网络能力基本覆盖城镇家庭和20%农村家庭，千兆宽带用户32万户以上。全市自然村通光纤率86%以上。

	互联网
	5
	0
	3
	8
	8922.37
	8122.37
	5722.37
	1400
	1000
	　

	物联网
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	　

	其他新型数字设施
	5
	0
	16
	18
	478302.82
	169697.51
	60484.61
	51165.23
	58047.67
	实现市、县、镇三级电子政务外网全覆盖和政务部门、国有企业全接入，形成具备高通量、低时延、高可靠的政务外网网络。

	四、物流网
	5
	0
	14
	6
	1330702
	825138.86
	224469.26
	282143.29
	318526.31
	　

	物流园区
	0
	0
	4
	0
	619000
	389000
	80000
	160000
	149000
	完工建设1个物流港；1个玉林智慧物流园建成投入运营。

	物流场站
	0
	0
	1
	0
	20000
	0
	0
	0
	0
	力争开工建设1个物流场站。

	大宗商品物流
	0
	0
	2
	1
	260000
	100000
	60000
	10000
	30000
	完工建设1个大宗商品物流项目。

	农产品及冷链物流
	2
	0
	4
	2
	297562
	223562.97
	62800
	55236.66
	105526.31
	1个物流园仓储冷链设施完成，冷库基本完成调试阶段；建设冷链物流信息平台及市场管理、安全监控、电子结算等智能系统。

	城乡物流配送
	3
	0
	0
	3
	70000
	47575.89
	21669.26
	19906.63
	6000
	投入使用

	制造业物流
	0
	0
	2
	0
	15000
	15000
	0
	7000
	8000
	建成广西区内影响力较强的工业物流供应链基地；建成5万平方米智能化仓库。

	物流信息平台
	0
	0
	1
	0
	49140
	50000
	0
	30000
	20000
	投入使用

	五、地下管网
	43
	0
	114
	148
	312564.56
	264920.65
	76704.77
	92891.12
	95324.76
	　

	污水
	39
	0
	41
	78
	117424.13
	88358.22
	32661.02
	37801.67
	17895.53
	新建、改造污水管网约428公里（包括项目2020年前建成的管网）

	雨水
	1
	0
	16
	16
	22204.07
	22204.07
	5840.13
	9182.74
	7181.2
	新建雨水管网约59公里

	供水
	3
	0
	29
	29
	126928.35
	118250.35
	33742.45
	31400.9
	53107
	新建、改造供水管网约323公里（包括项目2020年前建成的管网）

	燃气
	0
	0
	27
	25
	42008.01
	32508.01
	4461.17
	12105.81
	15941.03
	新建燃气管网约173公里

	地下综合管廊
	0
	0
	1
	0
	4000
	3600
	0
	2400
	1200
	新建地下管廊2公里

	工业园区地下管网
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	　


