附件
玉林市城区2016-2020年学校建设提升工程新建学校项目计划表
	县(市、区）
	新建学校名称
	建设地点
	规划

用地
面积
（亩）
	办学

规模

（人）
	规划校舍

建筑面积

(㎡）
	计划

总投资

(万元）
	计划开工时间
	备注

	市直
	1
	玉林师院附中新校区
	玉东秀水大道与石棠路交叉北侧
	135
	2400
	34678
	12000
	2016年1月
	　

	
	2
	福绵高中(迁建）
	福绵区天河东路西侧
	258
	4500
	99000
	51522
	2017年4月
	　

	
	3
	玉林市一中新校区
	二环北路、牛运岭公园西侧
	273
	5300
	116600
	51140
	2017年10月
	　

	
	4
	玉林市十中(迁建）
	在二环南路南侧、白马岭公园西南侧
	237
	5300
	116600
	50766
	2017年10月
	　

	
	5
	市第一职业中等专业学校新校区
	市高新区职业教育园区
	495
	10000
	200000
	76000
	2018年10月
	　

	
	6
	玉林市教育路小学
	教育路玉林师院附中现址
	27
	1620
	12000
	2400
	2019年4月
	原部分校舍尚可使用

	
	7
	玉林市第二特殊教育学校
	市高新区职业教育园区
	45
	353
	10590
	4978
	2018年10月
	　

	
	8
	玉林市育才小学(暂名）
	大南路西侧、育才中学西南侧
	100
	2160
	17625
	7825
	2018年10月
	　

	
	9
	玉林市第二幼儿园
	民主中路市勤工俭学公司内
	6
	300
	1560
	1207
	2019年4月
	　

	
	　
	市直小计
	　
	1576
	31933
	608653
	257837
	
	　

	玉东新区
	1
	玉东新区第一幼儿园
	人民东路与透水路延长线交叉口南侧(狮山公园对面)
	11.5
	600
	7300
	2500
	2016年10月
	　

	
	2
	玉东新区第二幼儿园
	玉东新区教育东路与文体路交叉口北侧
	20
	540
	2808
	2100
	2018年10月
	　

	
	3
	玉东新区实验小学
	秀水大道与石棠路交叉南侧
	50
	2430
	19828
	7500
	2017年4月
	　

	
	4
	玉东新区陂耀小学(迁建）
	玉东新区陂耀社区西侧
	28.8
	1080
	8910
	4578
	2017年4月
	　

	
	5
	玉东新区大囊小学(迁建）
	江滨东路北侧、大囊村
	50
	1620
	13219
	6554
	2017年10月
	　

	
	6
	玉东新区第二小学(暂名）
	玉东新区教育东路与文体路交叉口北侧
	50
	1620
	13219
	6554
	2018年4月
	　

	
	7
	玉东新区玉东湖初中(暂名）
	江滨东路北侧、大囊村
	70
	1620
	21967
	11229
	2018年4月
	　

	
	8
	玉东新区实验中学
	玉东新区教育东路与文体路交叉口北侧
	81
	2400
	32544
	14680
	2019年4月
	　

	
	　
	玉东新区小计
	　
	361
	11910
	119796
	55695
	
	　

	玉州区
	1
	玉州区东环小学万昌校区
	东方巴黎小区附近
	29
	1620
	14664
	4960
	2016年4月
	　

	
	2
	玉州区古定小学天湖御林湾校区（暂名）
	石子岭
	15
	1080
	7628
	3600
	2016年10月
	　

	
	3
	玉州区望洲岭中学(暂名）
	玉州区城西街道新团村望洲岭
	62
	1800
	24400
	8730
	2017年10月
	　

	
	4
	玉州区东环小学太阳分校(暂名）
	太阳村附近，碧桂园小区北侧
	45
	1890
	15400
	8050
	2017年10月
	　

	
	5
	玉州区仁厚教育集中区初中（暂名）
	仁厚镇玉石公路北侧
	250
	5000
	41020
	21877
	2017年10月
	　

	
	6
	玉州区清宁路小学（暂名）
	清宁路边、星火路南侧
	49
	1620
	11000
	5960
	2018年10月
	　

	
	7
	玉州区二环西小学(暂名）
	二环北路西侧、恒大地产项目北侧
	39
	1620
	13200
	5560
	2018年10月
	　

	
	8
	玉州区望洲岭小学(暂名）
	玉州区城西街道新团村望洲岭
	41
	1620
	13200
	5640
	2019年10月
	　

	
	9
	玉州区江南小学（暂名）
	南江街道镇忠村康美中药城
	52
	1890
	13432
	6880
	2020年10月
	　

	
	10
	玉州区秀石路中学（暂名）
	秀石路旁、比邻城南实验小学
	45
	1800
	24400
	8050
	2020年10月
	　

	
	　
	玉州区小计
	　
	628
	19940
	178344
	79307
	
	　

	福绵区
	1
	福绵区第一实验幼儿园
	福绵区福东工业园区
	8
	360
	1872
	800
	2016年10月
	　

	
	2
	福绵区福西新城小学
	福绵区福东工业园区
	22
	1500
	12240
	2500
	2016年
10月
	　

	
	3
	福绵区第二实验幼儿园
	福绵区天河路向东三龙桥附近
	10
	360
	1872
	850
	2016年10月
	　

	
	4
	福绵区第三实验幼儿园
	福绵高中搬迁后筹建
	15
	500
	2600
	1500
	2019年5月
	　

	
	5
	福绵区福绵中心小学二校区(暂名）
	福绵高中搬迁后筹建
	30
	1800
	14688
	2500
	2019年5月
	　

	
	6
	福绵区实验学校(暂名）
	福绵镇枥木村(原福绵镇四中）
	30
	1800
	24408
	5000
	2019年5月
	　

	
	7
	福绵区天河小学(暂名）
	天河东路北侧
	50
	1620
	13220
	4500
	2020年5月
	　

	
	8
	福绵区天河中学(暂名）
	天河东路北侧
	100
	1800
	24408
	9000
	2020年5月
	　

	
	　
	福绵区小计
	　
	265
	9740
	95308
	26650
	
	　

	　
	　
	合计
	　
	2830
	73523
	1002101
	419490
	
	　

	说明:总投资包括土地划拨费用、前期工作费用、校舍土建费用、中学以上的教师周转房建设费、各类设备购置费、各类附属设施建设费和预备费。


